# TechniKit — Product Requirements Document (PRD)

Project: TechniKit
Current Version: V3
Document Version: 1.0
Status: Active Development
Platform: Cloudflare Workers + D1 + R2
Primary Language: TypeScript
Frontend: HTML/CSS/JavaScript
Architecture: Serverless / API-driven

## 1. Product Overview

TechniKit adalah platform knowledge dan diagnostic engine untuk membantu teknisi melakukan analisis kerusakan smartphone berdasarkan:

- Model perangkat

- Gejala kerusakan

- Fault group

- Jalur/rail

- Test point

- Metode pengukuran

- Evidence hasil pemeriksaan

- Visual reference

- Kasus nyata teknisi

TechniKit bukan AI diagnosis yang mengarang jawaban.

Engine utama menggunakan rule-based diagnostic system yang hasilnya dapat ditelusuri dari evidence dan knowledge base.

# 2. Product Goals

## 2.1 Tujuan utama

Membangun platform yang dapat:

- Membantu teknisi menemukan kasus yang relevan.

- Memberikan langkah pemeriksaan secara berurutan.

- Menampilkan test point yang relevan.

- Mencatat hasil pemeriksaan.

- Mengarahkan teknisi ke langkah berikutnya berdasarkan evidence.

- Menampilkan visual reference.

- Menyimpan kasus baru dari admin.

- Mengembangkan knowledge base dari waktu ke waktu.

- Menjadi sumber dokumentasi kasus repair yang dapat ditemukan Google.

- Menjadi platform pembelajaran teknisi baru.

# 3. Prinsip Utama

## 3.1 Tidak mengarang data

Jika TechniKit tidak mempunyai data terverifikasi:

Reference belum tersedia.

Bukan:

Voltage = 1.8V

jika angka tersebut belum diverifikasi.

## 3.2 Evidence-driven

Engine bekerja berdasarkan evidence.

Contoh:

Symptom
   ↓
Test Point
   ↓
Measurement
   ↓
Evidence
   ↓
Rule
   ↓
Next Step

## 3.3 Rule-based terlebih dahulu

Engine utama tidak bergantung pada AI.

AI dapat dipertimbangkan sebagai fitur tambahan di masa depan untuk:

- pencarian semantik

- klasifikasi kasus

- rekomendasi artikel

- membantu admin menyusun draft

Namun keputusan diagnosis utama harus tetap dapat ditelusuri.

# 4. Target Users

## 4.1 Teknisi pemula

Membutuhkan:

- langkah yang jelas

- penjelasan metode

- test point

- visual

- alasan pemeriksaan

## 4.2 Teknisi berpengalaman

Membutuhkan:

- pencarian cepat

- fault group

- jalur

- test point

- referensi kasus

- schematic/board reference

## 4.3 Admin / Maintainer

Membutuhkan:

- Case CRUD

- Rule management

- Visual management

- Analytics

- SEO

- Moderation

- Settings

# 5. Public Website

## 5.1 Landing Page

Landing page harus menjelaskan:

- Apa itu TechniKit

- Manfaat

- Diagnostic Engine

- Kasus nyata

- Visual reference

- CTA untuk mencoba engine

CTA utama:

Mulai Diagnosis

# 6. Diagnostic Engine

## 6.1 Input

Engine menerima:

Brand
Model
Symptom

Contoh:

Brand: Samsung
Model: A52 A525F
Symptom: Tidak bisa charging

## 6.2 Matching

Engine melakukan pencarian berdasarkan:

Exact Model
    ↓
Exact Symptom
    ↓
Fault Group
    ↓
Related Case
    ↓
Related Test Point

## 6.3 Diagnostic Session

Setiap diagnosis mempunyai session:

session_id
case_id
current_step
status
evidence[]
created_at
updated_at

Status:

ACTIVE
DONE

# 7. Diagnostic Step

Setiap step memiliki:

id
case_id
step_order
title
instruction
method
test_point

Method yang didukung:

observation
voltage
resistance
diode
continuity
current
thermal

Contoh:

Step 1

Title:
Periksa VBUS

Method:
voltage

Test Point:
VBUS

# 8. Evidence

Teknisi memasukkan hasil pemeriksaan.

Contoh:

Step:
Periksa VBUS

Result:
5.0V

Evidence disimpan:

session_id
step_id
value
method
created_at

# 9. Rule Engine

Rule harus dapat menghubungkan:

condition
→ next_step

Contoh konseptual:

IF
VBUS = present

THEN
check_after_ovp

Contoh:

IF
VPH_PWR abnormal

THEN
inspect_power_path

Rule tidak boleh menghasilkan nilai reference yang tidak ada di database.

# 10. Knowledge Base

Knowledge Base terdiri dari:

Device
Case
Fault Group
Diagnostic Step
Test Point
Visual Reference
Annotation
Evidence
Source
Verification

# 11. Case Management

Admin dapat:

### Create

Membuat kasus baru.

### Read

Melihat kasus.

### Update

Mengubah kasus.

### Delete

Menghapus atau mengarsipkan kasus.

### Status

draft
review
published
archived

Hanya:

published

yang tampil di public website.

# 12. Database Schema

## cases

id
slug
brand
model
symptom
fault_group
title
summary
status
created_at
updated_at

## case_steps

id
case_id
step_order
title
instruction
method
test_point

## visual_references

id
case_id
image_url
image_type
caption
source
verification_status
created_at

## annotations

id
visual_id
label
x
y
type
metadata

# 13. Visual Reference System

Visual reference adalah bagian dari diagnostic engine.

Bukan hanya gambar dekorasi.

Jenis visual:

board
connector
component
schematic
test_point
thermal
other

# 14. Image Annotation

Gambar dapat memiliki annotation.

Contoh:

Board Image
     ↓
     ● VBUS
     ● GND
     ● OVP

Annotation:

id
visual_id
label
x
y
type
metadata

Koordinat menggunakan nilai relatif agar responsif:

x = 0.35
y = 0.62

# 15. Verification

Setiap reference memiliki status:

verified
community
external
unverified

### Verified

Sudah diperiksa admin.

### Community

Dikirim pengguna tetapi belum dianggap sebagai reference resmi.

### External

Berasal dari sumber eksternal.

### Unverified

Belum diverifikasi.

# 16. Image Safety / Accuracy

TechniKit tidak boleh:

- menganggap semua gambar internet benar

- menganggap semua board revision sama

- menggabungkan gambar dari model berbeda

- memberikan pin mapping tanpa sumber

- memberikan angka pengukuran yang tidak diverifikasi

Setiap visual idealnya memiliki:

brand
model
board revision
source
verification status

# 17. Admin Panel

Admin URL:

/admin/

Admin bersifat private.

Menu:

Dashboard
Cases
Diagnostic Engine
Visual Reference
Test Points
Analytics
SEO
Settings

# 18. Admin Navigation Control

Setiap modul mempunyai:

enabled
nav_visible
sort_order

Contoh:

Visual Reference

enabled = false
nav_visible = false

Modul tidak perlu dihapus dari source.

# 19. Authentication

Admin API wajib dilindungi authentication.

Penting:

nav_visible = false

bukan security.

Endpoint admin tetap wajib memeriksa authentication dan authorization.

Production authentication ideal:

HTTP-only secure session cookie
password hashing
session expiration
CSRF protection
rate limiting

# 20. Analytics

TechniKit mengumpulkan statistik dasar:

page
referrer
country
user agent
timestamp

Analytics digunakan untuk memahami:

- halaman populer

- negara pengunjung

- kasus paling sering dibuka

- penggunaan engine

Jangan menyimpan data pribadi yang tidak diperlukan.

# 21. SEO

Setiap kasus yang dipublish harus memiliki URL sendiri.

Contoh:

/diagnosis/samsung-a52-a525f-tidak-bisa-charging

Setiap halaman harus mempunyai:

title
description
canonical
internal links

System juga menyediakan:

/sitemap.xml
/robots.txt

# 22. Google Indexing

Public case page harus dapat di-crawl.

Admin page:

Disallow

Case yang masih:

draft
review
archived

tidak boleh menjadi halaman SEO publik.

Indexing Google tidak dapat dijamin oleh aplikasi.

# 23. Cloudflare Architecture

Production architecture:

Internet
                       │
                       ▼
               Cloudflare Worker
                       │
          ┌────────────┼────────────┐
          ▼            ▼            ▼
       Assets         D1           R2
          │            │            │
       Website     Knowledge      Images
                    Base

# 24. Cloudflare D1

D1 digunakan untuk:

- cases

- steps

- rules

- sessions

- evidence

- visual references

- annotations

- analytics

- admin settings

# 25. Cloudflare R2

R2 digunakan untuk file:

board images
schematics
thermal images
component photos
reference images

Database hanya menyimpan metadata dan object key/URL.

# 26. Deployment

Source of truth:

GitHub

Deployment:

GitHub
   ↓
CI/CD
   ↓
Cloudflare Worker
   ↓
Production

Termux Android digunakan untuk:

git
editing
repository management

Jika Wrangler tidak kompatibel dengan Android ARM64:

GitHub Actions

atau:

PC / WSL / Linux

digunakan untuk deployment.

# 27. Development Stages

## V3.0

Foundation:

Landing
Diagnostic Engine
D1
Admin
Analytics
SEO
Seed Cases

Status:

ONLINE

# 28. V3.1

Knowledge & Visual Reference.

Target:

Case CRUD
Step CRUD
Visual CRUD
Test Point
Image Upload
Annotation
Verification
Engine → D1

# 29. V3.2

Advanced Diagnostic Engine.

Target:

Rule branching
Evidence conditions
Fault scoring
Related cases
Fallback search
Diagnostic history

# 30. V3.3

Community Contribution.

Target:

Submit Case
Submit Image
Submit Reference
Moderation
Approval
Revision History

Flow:

User
 ↓
Submit
 ↓
Pending
 ↓
Admin Review
 ↓
Verified
 ↓
Published

# 31. V3.4

Advanced Visual System.

Target:

Board Viewer
Zoom
Pan
Pin
Test Point
Component Marker
Layer
Annotation

# 32. V3.5

Knowledge Analytics.

Target:

Most searched models
Most searched symptoms
Unresolved cases
Most useful cases
Failed diagnosis paths
Popular test points

Data digunakan untuk mengetahui bagian knowledge base yang masih kurang.

# 33. V4

Workshop Management.

Fitur:

Customer
Device intake
Repair status
Repair history
Parts
Income
Expense
Profit
Workshop report

Fitur V4 tidak boleh merusak diagnostic engine.

# 34. Case Data Standard

Setiap kasus baru sebaiknya mengikuti format:

Brand:
Model:
Variant:
Board Revision:

Symptom:

Initial Current:
Initial Voltage:

Visual Inspection:

Test Point:

Measurement:

Fault:

Action:

After Action:

Final Result:

Reference:

Image:

Verification:

# 35. Case Example

Brand:
Samsung

Model:
A52 A525F

Symptom:
Tidak bisa charging

Initial:
Tidak ada tanda charging.

Test:
VBUS

Method:
Voltage

Result:
5V

Next:
Periksa jalur setelah OVP.

Final:
Charging kembali normal.

Verification:
Verified

Data harus dipisahkan antara:

Fakta pengukuran

dan:

Interpretasi

# 36. Error Handling

Engine harus menangani:

No exact match
No rule
No visual
No verified reference
Invalid measurement
Unknown model
Unknown symptom

Contoh:

Tidak ditemukan kasus yang persis sama.

Berikut kasus yang paling mendekati:
1. ...
2. ...
3. ...

Jangan memberikan diagnosis palsu.

# 37. Performance

Target:

Landing < 2s
API response < 500ms
Search < 500ms

Target ini dievaluasi setelah production traffic tersedia.

# 38. Security

Wajib:

Admin authentication
Authorization
Input validation
SQL parameter binding
Rate limiting
Secure cookies
Secret management
No credentials in GitHub

File:

.env
.dev.vars

tidak boleh masuk repository.

# 39. Data Privacy

Analytics harus seminimal mungkin.

Tidak perlu menyimpan:

password
full IP
personal identity

kecuali benar-benar dibutuhkan dan memiliki dasar yang sesuai.

# 40. Acceptance Criteria V3.1

V3.1 dianggap selesai apabila:

- Admin dapat membuat kasus.

- Admin dapat mengedit kasus.

- Admin dapat mengarsipkan kasus.

- Admin dapat membuat diagnostic step.

- Admin dapat meng-upload visual reference.

- Admin dapat memberikan verification status.

- Admin dapat menambahkan annotation.

- Public dapat membuka kasus published.

- Diagnostic Engine mengambil data dari D1.

- Engine dapat menampilkan test point.

- Engine dapat menampilkan visual reference.

- Evidence tersimpan.

- Tidak ada hard-coded case yang menjadi sumber utama engine.

# 41. Acceptance Criteria Engine

Contoh:

User:
Samsung A52
Tidak bisa charging

Engine harus:

1. menemukan kasus relevan
2. memulai session
3. menampilkan step
4. menampilkan method
5. menampilkan test point
6. menerima evidence
7. menentukan next step
8. menyimpan session
9. menyimpan evidence
10. menyelesaikan diagnosis

Jika tidak memiliki reference:

Reference belum tersedia.

bukan membuat data.

# 42. Definition of Done

Sebuah fitur dianggap selesai apabila:

Code
  ↓
Typecheck
  ↓
Local Test
  ↓
D1 Test
  ↓
Security Check
  ↓
Production Deploy
  ↓
Production Test
  ↓
Git Commit

# 43. Development Rule

Jangan melakukan:

Tambah fitur besar
↓
langsung deploy

Gunakan:

Plan
↓
Migration
↓
API
↓
Engine
↓
Admin UI
↓
Local Test
↓
Production

# 44. Long-Term Vision

TechniKit berkembang menjadi:

TECHNIKIT
                    │
       ┌────────────┼────────────┐
       │            │            │
 Diagnostic     Knowledge      Community
 Engine           Base         Cases
       │            │            │
       └────────────┼────────────┘
                    │
                Technician
                 Learning
                    │
                    ▼
             Workshop System

Tujuan akhirnya bukan sekadar website artikel.

TechniKit menjadi:

Knowledge + Diagnostic + Visual Reference Platform untuk teknisi smartphone.

# 45. Current Priority

Prioritas saat ini:

1. V3.1 Database
2. Case CRUD
3. Step CRUD
4. Visual Reference
5. Image Upload
6. Test Point
7. Annotation
8. Engine → D1
9. Admin Testing
10. Production Deployment

Jangan mengerjakan Workshop Management sebelum diagnostic foundation stabil.

## End of PRD